Plano de Teste

[SIGLA] – [NOME DO PROJETO]

QA responsável pelo Plano de Teste

Mirelle Casimiro Silvino

mirelle.silvino@aluno.uepb.edu.br

| Histórico de Revisão |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Release / Sprint | Descrição | Autor |
| 19/10/2026 | 1.0 | R1 / S1 | Versão inicial do plano de teste do FilaSUS | Mirelle Casimiro Silvino |

Identificação

Campo; Valor. Equipe; Adrielly Carla Ferreira de Melo, Maria Eduarda da Nóbrega e Mirelle Casimiro Silvino. Responsável (QA); Mirelle Casimiro Silvino. Versão; 1.0. Data; 19/10/2026. Release / Sprint; Release 1 / Sprint 1. Repositório; https://github.com/carla-01/Projeto-gerencia. Este plano é conduzido pelo QA, escrito na Sprint 0 e atualizado a cada sprint e release. Salvar em docs/plano-de-teste.md.

1. Objetivo

Descrever o que será testado, como, com quais ferramentas e por quem, para verificar se o sistema atende aos critérios de aceite das histórias de usuário e à Definition of Done. O FilaSUS é uma fila virtual para Unidades Básicas de Saúde: o paciente entra na fila pelo celular e acompanha a sua posição, e a recepção e os profissionais organizam o atendimento. Na Release 1, o foco dos testes é o acesso ao sistema (login por perfil e controle de acesso por papel) e o cadastro do paciente com consentimento LGPD

2. Escopo

2.1 Dentro do escopo (funcionalidades e US testadas)

ID da US; Funcionalidade; Perfil; Release; Prioridade. US-01; Login por perfil; Paciente, recepcionista, profissional e gestor; R1; Alta. US-02; Controle de acesso por papel; Todos os perfis; R1; Alta. US-04; Autocadastro do paciente com consentimento; Paciente; R1; Alta. US-05; Recepção cadastra paciente; Recepcionista; R1; Alta.

2.2 Fora do escopo

- Na Release 1: testes de carga com k6 (entram na R2 e na R3, com os drivers de Desempenho), testes em aplicativo nativo (o FilaSUS é web responsivo), integração real com o CadSUS/e-SUS e envio real de e-mail (US-23, R4).

3. Estratégia de teste

Nível; O que cobre; Ferramenta; Responsável. Unitário e de integração; Regras de negócio e API; JUnit 5 + MockMvc (Spring Boot); Desenvolvedores. Funcional (aceite) automatizado; Fluxos do usuário na interface web, a partir dos critérios de aceite; Cucumber (Gherkin) + Cypress; QA, com apoio da equipe. Exploratório; Fluxos novos e riscos mapeados; Roteiro manual (sessão de 30 a 45 min); QA. Desempenho e disponibilidade (drivers arquiteturais); Medidas da resposta dos drivers DA-DES e DA-DIS; k6, Chrome DevTools e UptimeRobot; QA e DevOps. Regressão; Cenários marcados @regressao rodando a cada merge e antes da release; Cypress no CI; QA e DevOps. Tipos de teste funcional previstos: caminho feliz, cenários de exceção e validação de campos, controle de acesso por perfil, mensagens de erro, persistência dos dados.

4. Abordagem BDD (critérios de aceite como testes)

1. O PO escreve a US e os critérios de aceite em Gherkin (Dado que / Quando / Então) na issue. 2. O QA transforma os critérios em arquivos .feature, um por funcionalidade, com o ID da US na tag. 3. Os cenários são automatizados em Cypress, com um passo (step) para cada linha Gherkin. 4. O cenário passando no CI é a evidência de que o critério de aceite foi atendido.

4.1 Convenções

- Idioma dos .feature: português (# language: pt), usando Funcionalidade, Contexto, Cenário, Esquema do Cenário, Exemplos, Dado que, Quando, Então, E. - Um arquivo por funcionalidade: cypress/e2e/<funcionalidade>.feature. - Nome do cenário descreve o comportamento, não a tela (ex.: "Cadastro com e-mail já existente"). - Cada cenário é independente e cria o seu próprio dado. - Steps reutilizáveis ficam em cypress/support/step_definitions/. - Seletores: preferir atributos data-cy="..." no front-end, combinados com o time de desenvolvimento. - Evitar esperas fixas (cy.wait(2000)); usar asserções que esperam o elemento.

4.2 Tags

Tag; Uso. @US-01; Liga o cenário à história de usuário. @R1, @R2...; Release em que o cenário entrou. @smoke; Verificações rápidas que rodam a cada push. @regressao; Conjunto executado antes da release. @excecao; Cenário de erro ou de exceção. @wip; Em construção (não roda no CI).

5. Ambiente e ferramentas

Item; Definição. Ambiente de teste; Local (docker-compose com PostgreSQL) e homologação no Render ou Railway a partir da R2 (URL no README). Navegador; Chrome (versão estável atual) e Electron do Cypress. Back-end e banco; Java 21 + Spring Boot + PostgreSQL, com banco de teste separado. Automação; Cypress + @badeball/cypress-cucumber-preprocessor. CI; GitHub Actions executando os testes a cada push e pull request. Gestão de casos e bugs; Jira (projeto GP 2026, chave SCRUM): casos ligados às US e bugs no modelo de bug da disciplina, com a label bug. Relatórios; Saída do Cypress no CI (vídeo e capturas de tela em caso de falha).

6. Dados de teste

Dado; Origem; Observação. Usuários por perfil (paciente, recepcionista, profissional, gestor); Seed do banco de teste (script SQL em backend/src/test/resources); Sem dados reais de pessoas; senhas de teste só no seed. Pacientes fictícios, serviços e filas da UBS; Fixtures em cypress/fixtures/ (pacientes.json, filas.json); CPFs gerados válidos, nunca de pessoas reais (LGPD). Regras: nenhum dado sensível real; o banco de teste é recriado ou limpo antes da execução.

7. Critérios de entrada e de saída

Entrada (um item pode ser testado quando): - A US atende à DoR e tem critérios Gherkin. - A funcionalidade está integrada e implantada no ambiente de teste. - Os dados de teste estão disponíveis. Saída (os testes da sprint estão concluídos quando): - Todos os cenários planejados foram executados. - Cenários @smoke e @regressao passam no CI. - Nenhum bug crítico ou alto em aberto sem plano de tratamento. - Os resultados estão registrados no relatório de execução.

8. Casos de teste e rastreabilidade

ID do caso; US; Arquivo .feature; Cenário; Tipo; Prioridade; Automatizado; Status. CT-US01-01; US-01; login-por-perfil.feature; Login com sucesso; Feliz; Alta; Sim; Pendente. CT-US01-02; US-01; login-por-perfil.feature; Senha incorreta; Exceção; Alta; Sim; Pendente. CT-US02-01; US-02; controle-de-acesso.feature; Acesso permitido; Feliz; Alta; Sim; Pendente. CT-US02-02; US-02; controle-de-acesso.feature; Acesso negado; Exceção; Alta; Sim; Pendente. CT-US04-01; US-04; autocadastro-paciente.feature; Cadastro com sucesso; Feliz; Alta; Sim; Pendente. CT-US04-02; US-04; autocadastro-paciente.feature; Sem consentimento; Exceção; Alta; Sim; Pendente. CT-US04-03; US-04; autocadastro-paciente.feature; CPF inválido; Exceção; Média; Sim; Pendente. CT-US05-01; US-05; cadastro-recepcao.feature; Cadastro presencial; Feliz; Alta; Sim; Pendente. CT-US05-02; US-05; cadastro-recepcao.feature; Paciente já cadastrado; Exceção; Média; Sim; Pendente.

9. Cronograma de testes

Sprint; Foco dos testes; Entregável do QA. Sprint 0; Preparar Cypress e Cucumber, primeiro cenário @smoke rodando no CI; Plano de teste e ambiente configurado. Sprint 1; Cenários das US da sprint; Casos de teste e primeiros bugs. Sprint 2; Cenários ligados às US, deploy em homologação; Relatório da sprint. Sprint 3; Regressão da Release 2; Relatório de qualidade da release. Sprints 4 a 7; Regressão ampliada, estabilização; Relatórios e relatório final.

10. Papéis e responsabilidades

Papel; Responsabilidade nos testes. QA; Elabora o plano, escreve os .feature, automatiza os cenários, executa os testes exploratórios e registra bugs. PO; Escreve e valida os critérios de aceite; aceita ou rejeita a US. Desenvolvedores; Testes unitários e de integração; corrigem bugs; incluem data-cy na interface. DevOps; Executa os testes no pipeline; mantém ambiente e banco de teste; guarda vídeos e relatórios. SM; Acompanha métricas de teste e impedimentos.

11. Gestão de defeitos

- Bugs registrados com o modelo de relato de bug (passos, resultado esperado e obtido, evidência, severidade). - Severidade: Crítica, Alta, Média, Baixa. - Todo bug encontrado por um cenário recebe o ID da US e o nome do cenário. - Bug corrigido gera nova execução do cenário e, se for crítico ou alto, de um teste de regressão.

12. Riscos dos testes

Risco; Probabilidade; Impacto; Resposta. Testes instáveis (falham sem mudança no código); Média; Médio; Esperas por asserção, dados isolados, revisar seletores. Equipe sem experiência com Cypress/Cucumber; Alta; Médio; Cenário piloto na Sprint 0 e pareamento. Ambiente de homologação indisponível; Média; Alto; Rodar contra ambiente local no CI. Teste de carga do tempo real (SSE) difícil de reproduzir.

13. Métricas e relatório de execução

Registrar ao fim de cada sprint (e consolidar na release), ligado ao plano de qualidade: Métrica; Sprint 1; Sprint 2; Sprint 3; Sprint 4; Sprint 5; Sprint 6. Cenários planejados. Cenários automatizados. Cenários executados. Passaram / Falharam. % de aprovação. Bugs abertos (crítico/alto).

Checklist do plano de teste

[ ] Escopo com as US testadas e o que fica de fora [ ] Estratégia definida, com Cucumber e Cypress para os testes funcionais [ ] Convenções de .feature e tags acordadas [ ] Ambiente, dados de teste e execução no CI descritos [ ] Critérios de entrada e de saída ligados à DoD [ ] Tabela de casos com rastreabilidade (US, cenário, status) [ ] Cenário piloto (@smoke) rodando no CI [ ] Plano salvo em docs/ e no Jira/ Azure